PROGRAMME DE FORMATION

Conducteur de Travaux

Module Préparation et suivi des travaux

Votre contact

Christelle COUE-ROBELIN

05 49 61 20 66

couec@poitou.ifrb.fr

Objectifs de la formation

Appréhender l'étendue de la mission du conducteur de travaux et ses interactions avec sa hiérarchie et ses équipes

Identifier les tâches à forte valeur ajoutée qui incombent au conducteur de travaux, les maitriser et intégrer les outils et méthodes s’y rapportant

Assimiler que le temps de préparation, d'étude et de contrôle constitue la clé de voûte de la réussite d'un ouvrage

## Durée

20,00 jour(s)

140:00 heures

## Public

Toute personne d’une entreprise de Bâtiment amenée à :

- exercer le métier de Conducteur de Travaux ;

- seconder le chef d’entreprise ou le responsable d’agence ;

- reprendre ou créer une entreprise de Bâtiment.

## Pré-requis

Maîtriser son métier sur le plan technique.

## Moyens pédagogiques et supports

Face-à-face pédagogique comprenant :

- des apports théoriques ;

- des études de cas.

En outre, la vraie valeur ajoutée de la formation réside dans l’alternance Période de formation / Période en entreprise.

## Informations complémentaires

Programme

J1 à J4

Identifier les différents types de Marchés

Marchés publics

Principes de base de la commande publique

Quels sont les « Clients » des marchés publics ?

Marchés privés

Principe de base des marchés privés

Marchés privés avec clients Particuliers

Marchés privés avec Clients Professionnels

Sous-traitance

Compte Prorata

Les intervenants dans l'acte de construire

Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'œuvre : composition et missions de la maîtrise

Coordonnateur SPS

Bureau de contrôle

Comment l'entreprise peut-elle répondre aux différents marchés ?

Entreprise seule

En groupement momentané d'entreprises (groupement conjoint, groupement solidaire)

En faisant appel à de la sous-traitance

Le dossier de consultation remis à l'entreprise

Analyse du dossier de consultation

Dématérialisation

Analyse des pièces contractuelles

Synthèse

Le dossier de réponse de l'entreprise

Dans le cadre d'un marché public

Les pièces administratives (DC)

L'offre financière (DPGF, acte d'engagement)

L'offre technique (mémoire technique)

Dans le cadre d'un marché privé

J5 à J9

Rôle, missions et responsabilités du Conducteur de travaux

Mission du conducteur de travaux dans le processus chantier

Etapes clés à maîtriser

Missions transverses et compétences requises

Clarification des missions en fonction de la hiérarchie, taille, marchés (public, privé, réglementé et particulier) et corps d'état

Première étape du processus :

Sélection des affaires

Eléments de l'étude/Réponse à marché

Processus de Négociation

Constitution du dossier, classeur ou chemise affaire (adapté selon le type de marché et la taille de l’entreprise)

Assurances et garanties

Les différentes souscriptions selon les acteurs du chantier.

La prévention des litiges