PROGRAMME DE FORMATION

Conducteur de Travaux

Module Gestion financière des chantiers

Votre contact

Christelle COUE-ROBELIN

05 49 61 20 66

couec@poitou.ifrb.fr

Objectifs de la formation

Établir des devis Clients

Préparer son chantier (étude d’exécution, budgétisation du chantier)

Suivre son chantier (contrôler les dépenses, établir la facturation, faire signer les avenants)

Établir le bilan de chantier et analyser les écarts

Gérer le chantier avec l’outil informatique (se constituer des références)

## Durée

16,00 jour(s)

112:00 heures

## Public

Toute personne d’une entreprise de Bâtiment amenée à :

- exercer le métier de Conducteur de Travaux ;

- seconder le chef d’entreprise ou le responsable d’agence ;

- reprendre ou créer une entreprise de Bâtiment.

## Pré-requis

Maîtriser son métier sur le plan technique.

## Moyens pédagogiques et supports

Face-à-face pédagogique comprenant :

- des apports théoriques ;

- des études de cas.

En outre, la vraie valeur ajoutée de la formation réside dans l’alternance Période de formation / Période en entreprise.

## Informations complémentaires

Programme

J1 à J4

Coût de revient de l’entreprise

Comprendre et analyser le fonctionnement de l’entreprise

Notion de comptabilité analytique

Détermination des frais généraux de l’entreprise

Détermination du taux horaire moyen de l’entreprise

Calcul du coût de revient de l’entreprise

J5 à J10

Étude de prix

Application de la méthode des sous-détails de prix

Détermination du déboursé sec et des frais de chantier de l’affaire

Application de la clé de répartition des frais généraux

Détermination du prix de vente de l’affaire : feuille de vente

Établissement du devis client

Détermination du budget chantier

Travail sur le logiciel de gestion de l’entreprise ou création de son propre outil d’étude de prix sur EXCEL

J11 à J16

Gestion de chantier

Préparation de chantier – étude d’exécution

Optimisation du budget chantier

Suivi de chantier : suivi des dépenses chantier (main d’œuvre, matériaux, matériel, sous-traitants)

Facturation : situations de travaux – actualisation – révision de prix

Gestion des avenants : remise à jour de la budgétisation chantier

Mise à jour de la budgétisation du chantier en fonction des évolutions du chantier (modes opératoires, procédés d’exécution, etc.)

Établissement de la facturation définitive

Gestion du compte prorata

Établissement du bilan de chantier et analyse des écarts

Création de son propre outil de gestion de chantier sur EXCEL